UMOWA NR  …………….

W dniu ……………….. r. w Korczewie pomiędzy:  Gminą Korczew zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Sławomira  Wasilczuka – Wójta  Gminy

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy -  Marzanny  Kałan

a

Firmą ……………………………………………………………………………………..

NIP  ……………………………..       Regon  …………………….zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:  ……………………………………………

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla robót budowlanych o wartości szacunkowej zamówienia  poniżej  kwot określonych  w  przepisach  wydanych na podstawie   art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia 29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz 907, z późn. zm.).

§ 2.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.

Remont  z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych, gm. Korczew

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie   udostępnioną dokumentacją  projektorową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,  zasadami sztuki budowlanej  oraz  postanowieniami umowy.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się od dnia  ………….. r.

- Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się do dnia  31.07.2014r

§ 4.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

  - Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

  - Dostarczenie dokumentacji technicznej (projektu).

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonanie odbioru, zgodnie z postanowieniami § 7.

  - Dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 6.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - Protokolarne przejecie terenu budowy.

  - Terminowe  wykonywanie  robót.

  - Wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

  - Zapewnienie materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

  - Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.

  - Przestrzegania przepisów BHP.

  - Wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – atestów i certyfikatów materiałów przeznaczonych do wykonywania robót

  - Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7.

  - Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 5.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w kwocie:

………………………………. zł. brutto

Słownie brutto:  ………………………………………………………………

§ 6.

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie  faktury końcowej,  wystawionej  przez Wykonawcę  po dokonaniu przez  Zamawiającego odbioru końcowego bez  zastrzeżeń.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru składając jednocześnie wszystkie dokumenty, niezbędne do rozpoczęcia odbioru robót.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane roboty o których mowa w §2 i § 6 pkt.4. niniejszej umowy, będą przez Zamawiającego realizowane nie później niż w terminie  30 dni licząc od daty jej otrzymania.

- Podstawą  do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru  końcowego poszczególnych robót.

- Zapłata  należności z faktury nastąpi przelewem na konto wykonawcy

nr  ………………………………………………………

- Zamawiający oświadcza, że  jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP:  821-23-92-351

§ 7.

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót,

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania  zawiadomienia, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień dokonania odbioru  zadania bez usterek.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i dzień obioru tak wykonanych prac będzie dniem wykonania umowy.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy.

§ 8.

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  ………………………………………

§ 9.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% całkowitej wartości robót wg kosztorysu ofertowego  na  kwotę  ………………. w formie  …………..

………………………………………………….

- Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

- W przypadku należytego wykonania robót:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokółem odbioru robót,

- pozostała część w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji, zwrócona lub zwolniona zostanie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancyjnego.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umowa na                 okres   36  miesięcy  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy w terminie 14 dni po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, Strony niniejszej umowy sporządzą protokół odbioru  pogwarancyjnego                         (ostatecznego).

§ 11.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,                         w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -               w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

- 5% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- 5% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- 5% wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- 5% wynagrodzenia umownego w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony

- z tytułu odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z wyłączeniem odstąpienia w trybie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za wynagrodzenie o którym mowa w pkt.2., lit. a). i b). przyjmuje się kwotę bazową tj. wartość brutto dla ustalenia zabezpieczenia o którym mowa w § 9.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do wykonania.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wymienionych w SIWZ  z pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach   i warunkach określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz  z  art. 6471  Kodeksu cywilnego w trybie niżej określonym:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz  z uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio w pkt. 1÷5.

§ 13.

Wprowadzenie  zmian do umowy - przewidzianych  w  SIWZ wymaga zachowania formy

pisemnej  pod rygorem  nieważności.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 15.

Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: